ELENAAPP

PLAN DE SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT

Especificaciones de todos los módulos pendientes del sistema

Versión: 1.0    |    Fecha: 14 de abril de 2026    |    Rol: Líder de Proyecto

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. ¿Qué es Spec-Driven Development?

Spec-Driven Development (SDD) es un método de trabajo en el que cada funcionalidad se describe completamente mediante una especificación formal ANTES de escribir cualquier código. La especificación actúa como contrato entre el líder de producto y el desarrollador, y como definición de "hecho" para QA.

En la práctica, SDD transforma la pregunta "¿qué debería hacer esto?" —que se responde a mitad del desarrollo con frustración— en una decisión tomada conscientemente al inicio, cuando el costo de cambiarla es cero.

## 1.1 Por qué ElenaApp lo necesita ahora

Módulos con dependencias cruzadas

NutritionEngine afecta al ScoreEngine. StreakEngine afecta al Dashboard. El NotificationService depende del FastingNotifier y del SleepNotifier. Sin especificaciones previas, cada desarrollador implementa su pieza sin ver el cuadro completo.

Base científica no negociable

ElenaApp tiene el compromiso de que cada feature tenga respaldo científico verificable. Las specs son el lugar donde esa decisión queda documentada con fuentes, no en comentarios de código o en conversaciones de WhatsApp.

Módulos pendientes bien delimitados

Ejercicio, Nutrición, Engagement, Análisis y Profile son módulos de tamaño conocido. Es el momento ideal para especificarlos completos antes de comenzar la implementación.

Colaboración y escalabilidad

Si el equipo crece, las specs permiten incorporar un nuevo desarrollador sin que dependa de transmisión oral del conocimiento del sistema.

Evitar reescrituras costosas

La historia del proyecto tiene ramas enteras (feature/phase-3-testing) que sugieren que módulos como StreakEngine y EngagementEngine fueron escritos sin especificación, luego descartados. Las specs previenen ese ciclo.

## 1.2 Estructura de una Especificación en ElenaApp

Cada especificación en este proyecto sigue la estructura CRUC:

| Componente | Propósito |
| --- | --- |
| Contexto | Por qué existe este módulo. Cuál problema resuelve. Referencia científica si aplica. |
| Requisitos Funcionales (RF) | Qué debe hacer el sistema. Redactados como "El sistema DEBE..." usando verbos modales obligatorios (DEBE, NO DEBE) y opcionales (PUEDE). |
| Criterios de Aceptación (CA) | Condiciones verificables. Redactados como "DADO... CUANDO... ENTONCES...". Cada CA mapea a un test o a una verificación manual documentada. |
| Contratos de Datos | Modelos, campos, tipos, valores por defecto y restricciones. Define qué se persiste, dónde (Firestore colección) y cómo (estructura JSON). |
| Impacto en el IMR | Cómo afecta este módulo al cálculo del ScoreEngine. Parámetros específicos, ponderaciones y fórmulas involucradas. |
| Dependencias | Qué otros módulos/providers/servicios debe existir antes de implementar este. |
| Out of Scope (v1.0) | Qué no incluye esta versión para mantener el foco. |

# 2. Cómo Trabajar con este Documento

Este documento contiene las especificaciones completas de todos los módulos pendientes de ElenaApp. El flujo de trabajo recomendado es:

1. Leer la especificación completa

Antes de escribir código. No comenzar la implementación hasta entender el alcance completo, las dependencias y los criterios de aceptación.

2. Resolver ambigüedades

Si algún requisito no está claro, preguntar al líder de proyecto ANTES de implementar. No asumir. El costo de aclarar es cero; el costo de reescribir es alto.

3. Crear el esqueleto de clases/archivos

Generar los archivos vacíos con la estructura definida: dominio, aplicación, datos, presentación. No implementar lógica todavía — solo la estructura.

4. Implementar los Criterios de Aceptación como guía

Cada CA es una funcionalidad a implementar. Ir CA por CA. Cuando un CA está implementado, marcarlo internamente (comentario o checklist).

5. Verificar contra la spec antes de marcar como done

Revisar RF y CA uno por uno. Si alguno no está cubierto, el módulo NO está terminado.

6. Actualizar este documento si la spec cambia

Las especificaciones son un documento vivo. Si durante la implementación se descubre que un RF es imposible o innecesario, actualizar la spec y notificar al líder.

## 2.1 Índice de Especificaciones

| ID | Módulo | Fase | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| SPEC-01 | Ruta /analysis + AnalysisScreen | Fase 2 | Sin dependencias pendientes |
| SPEC-02 | ProfileScreen funcional | Fase 2 | Auth completada |
| SPEC-03 | Pilar Ejercicio — ExerciseNotifier | Fase 2 | Sin dependencias pendientes |
| SPEC-04 | Pilar Nutrición — NutritionEngine | Fase 2 | SPEC-03 completada |
| SPEC-05 | NotificationService | Fase 3 | FastingNotifier, SleepNotifier |
| SPEC-06 | StreakEngine | Fase 3 | Todos los pilares de Fase 2 |
| SPEC-07 | EngagementEngine | Fase 3 | SPEC-06 |
| SPEC-08 | AdaptiveEngine + DecisionEngine | Fase 4 | SPEC-06, SPEC-07 |
| SPEC-09 | AnalysisScreen — Gráficas históricas | Fase 4 | SPEC-01 + datos históricos |
| SPEC-10 | Correcciones de deuda técnica (DT-01 a DT-08) | Transversal | Ninguna |

# 3. Especificaciones Detalladas

## SPEC-01: Ruta /analysis + AnalysisScreen (Base)

Contexto: La ruta /analysis está referenciada en el BottomNavigationBar del Dashboard pero no existe como GoRoute. Navegar a esta tab causa un error de routing. Esta spec cubre la implementación base: crear la ruta, la pantalla esqueleto y los indicadores de resumen del día actual.

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-01-01 | DEBE | Existir una GoRoute con path: /analysis en app_router.dart |
| RF-01-02 | DEBE | La ruta /analysis DEBE estar protegida por el guard de auth (solo usuarios logueados) |
| RF-01-03 | DEBE | AnalysisScreen mostrar el IMR del día actual con desglose de 3 bloques (Estructura, Metabólico, Conducta) |
| RF-01-04 | DEBE | Mostrar el valor de cada pilar del día: horas de ayuno, horas de sueño, litros de hidratación, minutos de ejercicio |
| RF-01-05 | DEBE | Mostrar la fase circadiana actual y el tiempo hasta el bloqueo intestinal (22:30) |
| RF-01-06 | PUEDE | Mostrar una gráfica simple de IMR de los últimos 7 días (implementación opcional v1) |
| RF-01-07 | NO DEBE | Mostrar datos de otros usuarios — todos los datos deben filtrarse por el uid del usuario autenticado |

Criterios de Aceptación (CA)

CA-01-01: DADO que el usuario está autenticado y en el Dashboard, CUANDO toca la tab "Análisis", ENTONCES navega a /analysis sin error

CA-01-02: DADO que el usuario llega a /analysis sin sesión activa, CUANDO la pantalla intenta cargarse, ENTONCES es redirigido a /login

CA-01-03: DADO que el usuario tiene un ayuno activo de 16h, CUANDO abre /analysis, ENTONCES ve el bloque Metabólico con el score calculado por esas 16h

CA-01-04: DADO que el usuario registró 7.5h de sueño, CUANDO abre /analysis, ENTONCES el pilar Sueño muestra "7h 30m" y el score de sueño correspondiente

CA-01-05: DADO que son las 20:00, CUANDO el usuario está en /analysis, ENTONCES ve "2h 30m hasta bloqueo intestinal" actualizado en tiempo real

Contrato de Datos y Archivos a Crear

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| lib/src/features/analysis/presentation/analysis_screen.dart | ConsumerWidget principal de la pantalla |
| lib/src/features/analysis/presentation/widgets/imr_breakdown_card.dart | Widget de desglose de 3 bloques |
| lib/src/features/analysis/presentation/widgets/pillar_summary_row.dart | Fila de resumen por pilar |
| lib/src/router/app_router.dart | Agregar GoRoute path: /analysis |

Out of Scope v1.0:

Gráficas históricas de IMR (más de 7 días). Exportar datos. Comparativa con promedios. Recomendaciones personalizadas basadas en patrones históricos (eso es SPEC-08).

## SPEC-02: ProfileScreen Funcional

Contexto: La ruta /profile existe y ProfileScreen está declarada pero es un placeholder. El usuario necesita ver y editar sus datos biométricos, configurar sus horarios circadianos y hacer logout. Esta spec cubre la versión funcional completa.

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-02-01 | DEBE | Mostrar nombre, email y avatar/icono del usuario autenticado |
| RF-02-02 | DEBE | Mostrar datos biométricos actuales: peso, altura, cintura, cuello, % grasa estimado |
| RF-02-03 | DEBE | Mostrar IMR actual y zona (usando ScoreEngine con datos del día) |
| RF-02-04 | DEBE | Permitir editar el perfil circadiano: hora despertar, hora dormir, primera comida, última comida |
| RF-02-05 | DEBE | Permitir editar el protocolo de ayuno (Ninguno, 16:8, 18:6, 20:4) |
| RF-02-06 | DEBE | Incluir botón de Cerrar Sesión que llame a authController.signOut() y redirija a /login |
| RF-02-07 | DEBE | Incluir opción de Eliminar Cuenta con confirmación en doble paso (dialog de texto) |
| RF-02-08 | PUEDE | Mostrar badge de nivel basado en el IMR histórico promedio |
| RF-02-09 | PUEDE | Permitir editar datos biométricos con el mismo UX del Onboarding (steppers) |
| RF-02-10 | NO DEBE | Permitir editar el email sin re-autenticación (Firebase lo requiere para email changes) |

Criterios de Aceptación (CA)

CA-02-01: DADO que el usuario está en /profile, CUANDO se carga la pantalla, ENTONCES ve su nombre y datos biométricos almacenados en Firestore

CA-02-02: DADO que el usuario cambia su hora de última comida a 17:00, CUANDO guarda, ENTONCES el valor se persiste en Firestore y el ScoreEngine lo usa en el próximo cálculo del IMR

CA-02-03: DADO que el usuario toca "Cerrar Sesión", CUANDO confirma, ENTONCES Firebase Auth cierra la sesión y el router redirige a /login

CA-02-04: DADO que el usuario toca "Eliminar Cuenta", CUANDO escribe "ELIMINAR" en el dialog de confirmación y confirma, ENTONCES FirebaseAuthRepository.deleteAccount() es llamado y el usuario es redirigido a /login

CA-02-05: DADO que el usuario está en /profile sin sesión activa, CUANDO intenta acceder, ENTONCES es redirigido a /login por el guard de GoRouter

Archivos a Crear / Modificar

| Archivo | Acción |
| --- | --- |
| lib/src/features/auth/presentation/profile_screen.dart | MODIFICAR — implementar contenido completo |
| lib/src/features/auth/application/profile_controller.dart | CREAR — StateNotifier para editar perfil y guardar en Firestore |

## SPEC-03: Pilar Ejercicio — ExerciseNotifier

Contexto: El ejercicio es el Pilar 2 del IMR. Actualmente el valor en el Dashboard es hardcodeado (45 min). El ScoreEngine ya recibe exerciseMin como parámetro y lo normaliza sobre 60 min (máximo 1.2x). Esta spec implementa el registro diario de actividad física y su persistencia en Firestore.

Base científica:

La OMS recomienda 150-300 min/semana de actividad moderada (≈21-43 min/día). ElenaApp usa 60 min como referencia óptima de actividad física diaria, con cap en 1.2x (72 min) para evitar sobreentrenamiento. El ejercicio contribuye al bloque de Conducta y Circadiano (25% del IMR) junto con sueño y score circadiano.

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-03-01 | DEBE | El usuario DEBE poder registrar minutos de ejercicio del día actual |
| RF-03-02 | DEBE | El tipo de actividad DEBE ser seleccionable: Caminata, Cardio, Fuerza, HIIT, Otro |
| RF-03-03 | DEBE | El registro DEBE persistirse en Firestore bajo users/{uid}/exercise_history |
| RF-03-04 | DEBE | El Dashboard DEBE mostrar los minutos reales del día (no hardcodeados) |
| RF-03-05 | DEBE | El ScoreEngine DEBE recibir exerciseMin real del día al calcular el IMR |
| RF-03-06 | DEBE | El total diario de ejercicio DEBE ser la suma de todos los registros del día |
| RF-03-07 | PUEDE | Mostrar el impacto en IMR al cambiar los minutos (feedback inmediato) |
| RF-03-08 | PUEDE | Integrar con HealthKit (iOS) / Health Connect (Android) en versión futura |
| RF-03-09 | NO DEBE | Permitir registrar ejercicio para días futuros |
| RF-03-10 | NO DEBE | Registrar más de 120 minutos en un único registro (validación de sanidad) |

Criterios de Aceptación (CA)

CA-03-01: DADO que el usuario toca la card de Ejercicio en el Dashboard, CUANDO selecciona 45 min de Cardio y confirma, ENTONCES el Dashboard muestra "45 min" (dato real, no hardcoded)

CA-03-02: DADO que el usuario ya registró 30 min y agrega otros 20 min, CUANDO se recalcula el IMR, ENTONCES exerciseMin = 50 se pasa al ScoreEngine

CA-03-03: DADO que el usuario intenta registrar 150 min en un solo registro, CUANDO toca Guardar, ENTONCES el sistema rechaza el input con mensaje "Máximo 120 min por registro"

CA-03-04: DADO que son las 23:50, CUANDO el usuario intenta registrar ejercicio para mañana, ENTONCES el selector solo permite la fecha de hoy o días anteriores

CA-03-05: DADO que el usuario registró ejercicio, CUANDO cierra la app y la reabre al día siguiente, ENTONCES el contador de ejercicio del día actual inicia en 0 (nuevo día)

Contrato de Datos

Modelo ExerciseLog — Firestore: users/{uid}/exercise_history/{logId}

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | String | UUID único del registro |
| userId | String | UID del usuario autenticado |
| durationMinutes | int | Duración en minutos (1-120) |
| activityType | String | "Caminata" ¦ "Cardio" ¦ "Fuerza" ¦ "HIIT" ¦ "Otro" |
| timestamp | DateTime | Fecha y hora del registro (Timestamp en Firestore) |
| intensityMultiplier | double | OPCIONAL: 1.0 base, 1.2 HIIT, 0.8 Caminata — para scoring futuro |

Impacto en el IMR

exerciseMin se usa en el bloque de Conducta y Circadiano: sExercise = (exerciseMin / 60).clamp(0.0, 1.2). Contribución al bloque: 0.30 × sExercise. Contribución al IMR final: 0.25 × behaviorBlock × 0.30 ≈ 7.5% del score total. A 45 min: sExercise = 0.75, contribución ≈ +5.6 puntos IMR. A 60 min: sExercise = 1.0, contribución máxima ≈ +7.5 puntos IMR.

Archivos a Crear

| Archivo | Acción |
| --- | --- |
| lib/src/features/exercise/domain/exercise_log.dart | Modelo Freezed ExerciseLog |
| lib/src/features/exercise/domain/exercise_state.dart | Estado del ExerciseNotifier |
| lib/src/features/exercise/application/exercise_notifier.dart | StateNotifier con registerExercise(), getTodayMinutes() |
| lib/src/features/exercise/presentation/exercise_input_sheet.dart | BottomSheet de registro (desde card del Dashboard) |
| UserRepository (modificar) | Agregar saveExerciseLog() y watchTodayExercise() |
| DashboardScreen (modificar) | Reemplazar "45 min" hardcoded con ref.watch(exerciseProvider).todayMinutes |
| DashboardScreen (modificar) | Pasar exerciseState.todayMinutes al ScoreEngine en lugar del valor fijo |

## SPEC-04: Pilar Nutrición — NutritionEngine

Contexto: La Nutrición es el Pilar 3 y el más complejo de implementar completamente. Para v1.0, ElenaApp no contará calorías de manera granular — eso no es el modelo. El foco está en la ventana de alimentación (cuándo come), la composición macro estimada (qué come, sin pesaje) y el respeto al bloqueo intestinal (22:30). El ScoreEngine ya penaliza la ingesta nocturna y otorga bono eTRF a comidas antes de las 18:00.

Base científica:

Early Time-Restricted Feeding (eTRF): consumir todas las calorías antes de las 18:00 mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el estrés oxidativo (Sutton et al., 2018, Cell Metabolism). El bloqueo intestinal a las 22:30 se basa en los ritmos circadianos del microbioma intestinal (Thaiss et al., 2016, Cell). ElenaApp NO hace tracking calórico granular — usa categorías de alimentos y ventana temporal.

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-04-01 | DEBE | El usuario DEBE poder registrar la hora de su última comida del día |
| RF-04-02 | DEBE | El usuario DEBE poder registrar una comida con: hora, categoría (Proteína/Carbohidrato/Grasa/Mixta) y nivel de procesamiento (Natural/Mínimo/Ultra-procesado) |
| RF-04-03 | DEBE | El Dashboard DEBE mostrar la hora de la última comida registrada (no hardcodeada) |
| RF-04-04 | DEBE | El ScoreEngine DEBE recibir lastMealTime real del día al calcular el IMR |
| RF-04-05 | DEBE | Si el usuario registra una comida después de las 22:30, el sistema DEBE mostrar alerta "Bloqueo intestinal activo" |
| RF-04-06 | DEBE | El historial de comidas del día DEBE persistirse en Firestore bajo users/{uid}/meal_history |
| RF-04-07 | PUEDE | Calcular una estimación calórica simple basada en categoría y tamaño de porción |
| RF-04-08 | PUEDE | Mostrar ventana de alimentación activa visualmente en el CircadianClock |
| RF-04-09 | NO DEBE | Requerir conteo de calorías exacto — la propuesta de valor no es el tracking granular |
| RF-04-10 | NO DEBE | Mostrar mensajes de culpa o restricción — solo información circadiana |

Criterios de Aceptación (CA)

CA-04-01: DADO que el usuario registró su última comida a las 17:30, CUANDO se calcula el IMR, ENTONCES lastMealTime = 17:30, etrfBonus = 1.15 se aplica en el ScoreEngine

CA-04-02: DADO que el usuario registra una comida a las 23:00, CUANDO confirma el registro, ENTONCES aparece un banner de alerta "Bloqueo intestinal activo — esta comida afecta negativamente tu IMR"

CA-04-03: DADO que el usuario no ha registrado ninguna comida hoy, CUANDO el ScoreEngine calcula el IMR, ENTONCES lastMealTime = DateTime.now() (comportamiento de fallback existente)

CA-04-04: DADO que el usuario registró 3 comidas en el día, CUANDO abre la card de Nutrición en el Dashboard, ENTONCES ve "3 comidas registradas" y la hora de la última

CA-04-05: DADO que son las 22:15, CUANDO el sistema detecta que hay una comida registrada en las últimas 3 horas, ENTONCES el NotificationService puede enviar recordatorio de cierre de ventana

Contrato de Datos

Modelo MealLog — Firestore: users/{uid}/meal_history/{mealId}

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | String | UUID único |
| userId | String | UID del usuario |
| timestamp | DateTime | Hora exacta de la comida |
| mealCategory | String | "Proteína" ¦ "Carbohidrato" ¦ "Grasa" ¦ "Mixta" |
| processingLevel | String | "Natural" ¦ "Mínimo" ¦ "Ultra-procesado" |
| notes | String? | OPCIONAL: descripción libre de la comida |
| isPostLock | bool | true si timestamp.hour >= 22 && timestamp.minute >= 30 |

## SPEC-05: NotificationService — Notificaciones Circadianas

Contexto: El paquete flutter_local_notifications 21.0.0 está en pubspec y el archivo notification_service.dart existe pero sin implementación funcional end-to-end. Las notificaciones circadianas son críticas para la retención: recordar al usuario sobre sus ventanas de alimentación en el momento correcto del día, basado en su perfil circadiano personal.

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-05-01 | DEBE | Inicializar flutter_local_notifications en main() con canales Android e iOS |
| RF-05-02 | DEBE | Solicitar permiso de notificaciones al usuario en el primer inicio (post-onboarding) |
| RF-05-03 | DEBE | Programar notificación diaria de apertura de ventana basada en firstMealGoal del usuario |
| RF-05-04 | DEBE | Programar notificación de cierre de ventana (30 min antes de lastMealGoal del usuario) |
| RF-05-05 | DEBE | Programar alerta de bloqueo intestinal a las 22:00 (30 min antes de las 22:30) |
| RF-05-06 | DEBE | Reprogramar todas las notificaciones cuando el usuario actualice su perfil circadiano |
| RF-05-07 | PUEDE | Permitir que el usuario desactive individualmente cada tipo de notificación desde /profile |
| RF-05-08 | PUEDE | Enviar notificación de apertura de ventana de alimentación después de N horas de ayuno completadas |
| RF-05-09 | NO DEBE | Enviar notificaciones en horario de sueño del usuario (entre sleepTime y wakeUpTime) |
| RF-05-10 | NO DEBE | Enviar más de 3 notificaciones circadianas por día para no generar fatiga |

Criterios de Aceptación (CA)

CA-05-01: DADO que el usuario tiene firstMealGoal = 08:00, CUANDO son las 08:00, ENTONCES recibe notificación "Tu ventana de alimentación está abierta. Hora de comer."

CA-05-02: DADO que el usuario tiene lastMealGoal = 18:00, CUANDO son las 17:30, ENTONCES recibe notificación "Tu ventana cierra en 30 minutos. ¿Ya comiste?"

CA-05-03: DADO que son las 22:00, CUANDO el usuario no ha iniciado su ayuno, ENTONCES recibe alerta "Bloqueo intestinal en 30 minutos. Última llamada para comer."

CA-05-04: DADO que el usuario tiene sleepTime = 23:00 y wakeUpTime = 07:00, CUANDO el sistema intenta programar una notificación a las 01:00, ENTONCES la notificación NO se envía (horario de sueño)

CA-05-05: DADO que el usuario actualiza su lastMealGoal de 18:00 a 20:00 en /profile, CUANDO guarda, ENTONCES NotificationService reprograma la notificación de cierre a las 19:30

Canales de Notificación Android

| Channel ID | Nombre | Propósito |
| --- | --- | --- |
| elena_circadian | Ritmos Circadianos | Notificaciones de ventana de alimentación y bloqueo intestinal |
| elena_fasting | Ayuno | Recordatorios y completación de hitos de ayuno |
| elena_summary | Resumen Semanal | Resumen de progreso del IMR semanal (max 1/semana) |

## SPEC-06: StreakEngine — Sistema de Rachas

Contexto: Una racha (streak) es el número de días consecutivos en que el usuario cumplió su protocolo de ayuno y registró actividad en los 5 pilares. Las rachas son el mecanismo de retención más efectivo en apps de salud (demostrado por Duolingo, MyFitnessPal). El streakStreamProvider en ElenaHeader ya referencia este módulo — esta spec lo implementa.

Definición de "día completado" para ElenaApp:

Un día se considera completado si el usuario registró actividad en al menos 3 de los 5 pilares Y el IMR del día fue >= 60 (zona Funcional o superior). Esta definición es ajustable por el líder del producto antes de la implementación.

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-06-01 | DEBE | Calcular la racha actual del usuario (días consecutivos cumplidos) |
| RF-06-02 | DEBE | Persistir la racha en Firestore (users/{uid} campo streak: int, lastCompletedDay: DateTime) |
| RF-06-03 | DEBE | Resetear la racha a 0 si el usuario no completa un día (IMR < 60 o menos de 3 pilares) |
| RF-06-04 | DEBE | ElenaHeader mostrar el número de racha actual obtenido de streakStreamProvider |
| RF-06-05 | DEBE | Registrar la racha máxima histórica del usuario (campo bestStreak: int) |
| RF-06-06 | PUEDE | Notificar al usuario cuando alcanza una racha de 3, 7, 14, 30 días |
| RF-06-07 | PUEDE | Mostrar un "día de gracia" (1 día perdido sin reset) si el usuario tiene racha >= 7 |
| RF-06-08 | NO DEBE | Calcular la racha en el lado del cliente solamente — debe persistirse en Firestore para consistencia entre dispositivos |

Criterios de Aceptación (CA)

CA-06-01: DADO que el usuario completó 5 días consecutivos con IMR >= 60, CUANDO abre el Dashboard, ENTONCES ElenaHeader muestra "5" en el badge de racha

CA-06-02: DADO que el usuario tiene racha de 7 días y falla el día 8 (IMR = 45), CUANDO el sistema evalúa el día, ENTONCES la racha se resetea a 0 y bestStreak permanece en 7

CA-06-03: DADO que el usuario nunca ha registrado datos, CUANDO abre el Dashboard, ENTONCES ElenaHeader muestra racha = 0 sin error

CA-06-04: DADO que el usuario alcanza 7 días de racha, CUANDO el sistema detecta el hito, ENTONCES puede enviar notificación de felicitación via NotificationService

CA-06-05: DADO que el usuario tiene racha de 10 y activa el "día de gracia", CUANDO falla un día, ENTONCES la racha sigue en 10 con indicador visual de gracia usada

Contrato de Datos — Campos adicionales en UserModel

| Campo | Tipo | Default | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| streak | int | @Default(0) | Días consecutivos actuales |
| bestStreak | int | @Default(0) | Máximo histórico de días consecutivos |
| lastCompletedDay | DateTime? | null | Último día donde IMR >= 60 y 3+ pilares activos |
| graceDayUsed | bool | @Default(false) | Si el día de gracia ya fue consumido en la racha actual |

## SPEC-07: EngagementEngine — Puntuación de Compromiso

Contexto: El EngagementEngine calcula qué tan comprometido está el usuario con el protocolo durante la semana. No es solo "si hizo o no hizo" — es la calidad y consistencia del comportamiento. Esta métrica sirve para el weeklyAdherence que el ScoreEngine usa actualmente como valor hardcodeado (0.85).

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-07-01 | DEBE | Calcular weeklyAdherence real como porcentaje de días completados en los últimos 7 días |
| RF-07-02 | DEBE | El ScoreEngine DEBE recibir weeklyAdherence real (no hardcodeado) al calcular el IMR |
| RF-07-03 | DEBE | Generar un estado de engagement: "Excelente" (>= 85%), "Bueno" (>= 70%), "Regular" (>= 50%), "Crítico" (< 50%) |
| RF-07-04 | DEBE | Persistir el weeklyAdherence en Firestore para usarse en análisis histórico |
| RF-07-05 | PUEDE | Enviar resumen semanal el domingo via NotificationService (SPEC-05) |
| RF-07-06 | PUEDE | Generar una recomendación de pilar débil: "Esta semana tu sueño ha bajado el IMR — trata de dormir antes de las 23:00" |
| RF-07-07 | NO DEBE | Mostrar mensajes negativos o de vergüenza cuando el engagement es bajo — usar mensajes de aliento |

Criterios de Aceptación (CA)

CA-07-01: DADO que el usuario completó 6 de los últimos 7 días, CUANDO se calcula el IMR, ENTONCES weeklyAdherence = 0.857 (6/7) se pasa al ScoreEngine (no 0.85 hardcodeado)

CA-07-02: DADO que el usuario lleva 3 días consecutivos sin completar ningún pilar, CUANDO el EngagementEngine evalúa, ENTONCES genera estado "Crítico" con mensaje de aliento

CA-07-03: DADO que el usuario tiene engagement "Crítico" tres días seguidos, CUANDO el sistema detecta esto, ENTONCES puede disparar NotificationService con mensaje de reactivación

## SPEC-08: AdaptiveEngine + DecisionEngine — Recomendaciones Personalizadas

Contexto: El AdaptiveEngine analiza los patrones de comportamiento del usuario en el tiempo y genera recomendaciones personalizadas. El DecisionEngine decide cuándo y cómo presentar estas recomendaciones al usuario. Este es el módulo más complejo y se implementa en Fase 4, después de que los datos históricos existen.

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-08-01 | DEBE | Identificar el pilar más débil del usuario en los últimos 14 días (el que más bajó el IMR) |
| RF-08-02 | DEBE | Generar una recomendación específica y accionable por pilar débil (no genérica) |
| RF-08-03 | DEBE | Las recomendaciones DEBEN basarse en los datos reales del usuario, no en reglas fijas |
| RF-08-04 | PUEDE | Ajustar automáticamente la meta de horas de ayuno si el usuario consiste en no alcanzarla |
| RF-08-05 | PUEDE | Detectar patrones de ingesta nocturna recurrente y sugerir estrategias de cierre de ventana |
| RF-08-06 | NO DEBE | Cambiar automáticamente la configuración del usuario sin su confirmación explícita |
| RF-08-07 | NO DEBE | Generar más de 1 recomendación activa simultáneamente (evitar sobrecarga cognitiva) |

Nota de Implementación

Este módulo requiere que los datos históricos de todos los pilares existan en Firestore (mínimo 7-14 días de datos). No tiene sentido implementarlo antes de que los pilares de Ejercicio y Nutrición estén funcionando. Dependencia estricta: SPEC-03, SPEC-04, SPEC-06, SPEC-07.

## SPEC-09: AnalysisScreen — Gráficas Históricas del IMR

Contexto: Esta es la extensión de SPEC-01. La pantalla base de Análisis muestra el resumen del día actual. Esta spec agrega las vistas históricas: gráfica de IMR diario, desglose por bloques y tendencia por pilar. Requiere que los datos históricos existan en Firestore (se generan al implementar los 5 pilares).

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Modal | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-09-01 | DEBE | Mostrar gráfica de IMR diario de los últimos 7 días |
| RF-09-02 | DEBE | Permitir cambiar el rango de visualización: 7 días / 30 días |
| RF-09-03 | DEBE | Mostrar el desglose de los 3 bloques del IMR para el día seleccionado |
| RF-09-04 | DEBE | Indicar visualmente qué pilar tuvo el mayor impacto negativo en la semana |
| RF-09-05 | DEBE | Mostrar racha actual y mejor racha histórica |
| RF-09-06 | PUEDE | Mostrar un insight semanal generado por el EngagementEngine (SPEC-07) |
| RF-09-07 | NO DEBE | Hacer más de 2 llamadas a Firestore al cargar la pantalla (usar streams y caché) |

Dependencias

SPEC-01 (pantalla base), SPEC-03 (datos de ejercicio), SPEC-04 (datos de nutrición), SPEC-06 (streak), SPEC-07 (engagement/adherence). Sin estos módulos, no hay datos históricos suficientes para generar las gráficas.

## SPEC-10: Correcciones de Deuda Técnica (DT-01 a DT-08)

Contexto: Los problemas de deuda técnica identificados en el análisis no bloquean el desarrollo actual, pero deben resolverse antes del lanzamiento a producción (Fase 5). Cada problema tiene una corrección definida a continuación.

DT-01: sleep/domain duplicado

Eliminar lib/src/features/sleep/domain/sleep_log.dart. Verificar que no hay imports a este path. El único SleepLog activo está en lib/src/features/dashboard/domain/sleep_log.dart.

DT-02: saveUser fallback a carlos_01

En UserRepository.saveUser(): cambiar
final docId = user.id.isEmpty ? "carlos_01" : user.id;
por:
if (user.id.isEmpty) throw Exception("UserID vacío — no se puede guardar");
final docId = user.id;

DT-03: /analysis GoRoute faltante

Agregar a app_router.dart:
GoRoute(path: "/analysis", name: "analysis",
  builder: (context, state) => const AnalysisScreen()).
Creado en SPEC-01.

DT-04: SharedPreferences no inicializado

En main() antes de runApp():
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
Y pasarlo via ProviderScope:
overrides: [sharedPreferencesProvider.overrideWithValue(prefs)]

DT-05: cloud_functions y rxdart sin uso

Ejecutar: grep -r "cloud_functions" lib/ y grep -r "rxdart" lib/.
Si no hay resultados, eliminar ambas líneas de pubspec.yaml y ejecutar flutter pub get.

DT-06: Firebase App Check no activado

En main() después de Firebase.initializeApp():
await FirebaseAppCheck.instance.activate(
  androidProvider: AndroidProvider.debug,  // debug para desarrollo
  appleProvider: AppleProvider.debug,
);
Cambiar a .deviceCheck (iOS) y .playIntegrity (Android) para producción.

DT-07: CircadianRules importa flutter/material.dart

Separar la lógica de los datos visuales. Mover Color de las fases a la capa de presentación o crear una clase CircadianPhaseUI separada. CircadianRules debe quedar solo con Dart puro.

DT-08: NotificationService catch silencioso

En FastingNotifier.confirmManualFastingEnd(), separar el try/catch de Firestore del try/catch de NotificationService para que los errores de notificación no oculten errores de persistencia.

# 4. Plantilla Estándar de Especificación (para uso futuro)

Cuando se necesite especificar un nuevo módulo que no esté en este documento, usar la siguiente plantilla. Completar TODOS los campos antes de comenzar a codificar.

SPEC-XX: [Nombre del Módulo]
Pilar/Feature: [Ayuno | Ejercicio | Nutrición | Sueño | Hidratación | Engagement | Análisis | Core]
Fase del Roadmap: [0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5]
Fecha de creación: [DD/MM/AAAA]
Autor: [nombre del responsable]
Estado: [BORRADOR | EN REVISIÓN | APROBADO | IMPLEMENTADO]

───────────────────────────────────
CONTEXTO
Por qué existe este módulo. Qué problema del usuario resuelve.
Referencia científica: [paper, libro, o URL si aplica]

───────────────────────────────────
REQUISITOS FUNCIONALES
RF-XX-01 [DEBE | PUEDE | NO DEBE] [descripción del requisito]
RF-XX-02 ...

───────────────────────────────────
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
CA-XX-01: DADO [estado inicial], CUANDO [acción], ENTONCES [resultado esperado]
CA-XX-02: ...

───────────────────────────────────
CONTRATO DE DATOS
Modelo: [NombreModelo] — Firestore: [colección/ruta]
  campo1: Tipo — descripción
  campo2: Tipo — descripción

───────────────────────────────────
IMPACTO EN EL IMR
[Cómo afecta al ScoreEngine. Parámetros específicos. Ponderación.]

───────────────────────────────────
ARCHIVOS A CREAR / MODIFICAR
lib/src/features/[feature]/domain/[archivo].dart    — CREAR
lib/src/features/[feature]/application/[archivo].dart — CREAR
lib/src/features/[feature]/presentation/[archivo].dart — CREAR
[archivo_existente].dart — MODIFICAR: [qué cambia]

───────────────────────────────────
DEPENDENCIAS
[Lista de SPECs o módulos que deben estar completados antes de este]

───────────────────────────────────
OUT OF SCOPE (v1.0)
[Lo que NO incluye esta versión]

# 5. Orden de Implementación Recomendado

El siguiente orden maximiza el valor entregado al usuario en cada sprint y minimiza el riesgo de bloqueos por dependencias entre módulos.

Sprint 1 (Semana 1)

| SPEC | Tarea |
| --- | --- |
| SPEC-10, DT-03 | Agregar GoRoute /analysis (30 min) — desbloquea BottomNav |
| SPEC-10, DT-04 | Inicializar SharedPreferences en main() (1 hora) |
| SPEC-10, DT-06 | Activar Firebase App Check en modo debug (1 hora) |
| SPEC-10, DT-01 | Eliminar sleep_log.dart duplicado (20 min) |
| SPEC-01 | AnalysisScreen base con datos del día actual (2-3 días) |

Sprint 2 (Semana 2)

| SPEC | Tarea |
| --- | --- |
| SPEC-02 | ProfileScreen funcional con edición de perfil circadiano (3-4 días) |
| SPEC-10, DT-02 | Corregir saveUser fallback (1 hora) |
| SPEC-10, DT-05 | Limpiar dependencies sin uso en pubspec (30 min) |

Sprint 3 (Semana 3)

| SPEC | Tarea |
| --- | --- |
| SPEC-03 | Pilar Ejercicio: ExerciseNotifier + card interactiva en Dashboard (3-4 días) |
| SPEC-10, DT-07 | Separar CircadianRules de Flutter UI (2 horas) |

Sprint 4 (Semana 4)

| SPEC | Tarea |
| --- | --- |
| SPEC-04 | Pilar Nutrición: MealLog + hora de última comida real en ScoreEngine (4-5 días) |

Sprint 5 (Semanas 5-6)

| SPEC | Tarea |
| --- | --- |
| SPEC-05 | NotificationService completo con canales Android/iOS (3-4 días) |
| SPEC-06 | StreakEngine + badge en ElenaHeader (2-3 días) |

Sprint 6 (Semanas 7-8)

| SPEC | Tarea |
| --- | --- |
| SPEC-07 | EngagementEngine + weeklyAdherence real en ScoreEngine (2-3 días) |
| SPEC-09 | AnalysisScreen gráficas históricas (3-4 días) |

Sprint 7 (Semanas 9-10)

| SPEC | Tarea |
| --- | --- |
| SPEC-08 | AdaptiveEngine + DecisionEngine (4-5 días) |
| FASE 5 | Preparación para producción: Security Rules, TestFlight, Play Store Beta |

# 6. Métricas de Éxito del Producto (KPIs — Fase 5)

Estas métricas deben ser verificables con datos reales de usuarios beta. Se deben instrumentar desde la Fase 2 (agregar logs de eventos en Firestore).

| KPI | Objetivo | Definición |
| --- | --- | --- |
| Retención Día 7 | > 40% | Porcentaje de usuarios que abren la app al día 7 post-registro |
| Sesiones Diarias | > 2 por usuario activo | Promedio de aperturas diarias de usuarios que usaron la app en los últimos 7 días |
| IMR Promedio | > 60 (zona Funcional) | IMR promedio de usuarios activos en los últimos 7 días |
| Completación Onboarding | > 85% | Porcentaje de usuarios que completan los 3 pasos del onboarding |
| Rachas de 7+ días | > 30% de activos | Usuarios con streak >= 7 sobre total de usuarios activos |
| Pilares activos | 3+ pilares/día | Promedio de pilares con datos registrados por usuario activo por día |
| IMR con datos reales | 100% de activos | Cero usuarios con valores hardcoded en el cálculo del IMR |

# 7. Principios de Desarrollo que Guían estas Specs

Ciencia primero

Cada RF que toca el IMR debe tener justificación científica. Si no hay evidencia, el requisito se marca como PUEDE (opcional) hasta validarlo.

El IMR es el producto

Toda feature se evalúa con la pregunta: ¿esto ayuda al usuario a entender y mejorar su IMR? Si la respuesta no es clara, no va en v1.0.

Los criterios de aceptación son la definición de "hecho"

Un módulo no está terminado hasta que todos sus CAs pasan. Sin excepción.

No modificar sin entender

Antes de tocar ScoreEngine, CircadianRules o FastingNotifier, leer su lógica completa. Son el núcleo científico del producto.

Specs > Código

Si hay ambigüedad entre lo que dice la spec y lo que dice el código, la spec gana. Actualizar el código, no la spec, salvo decisión explícita del líder de proyecto.

────────────────────────────────────────────────────────────

ElenaApp — Plan de Spec-Driven Development v1.0 | 14 de abril de 2026 | Líder de Proyecto